Phần A — Thiết kế vận hành Scrum

• Chọn độ dài Sprint cho giai đoạn 8 tuần và giải thích ngắn gọn (1–2 câu) lý do lựa chọn

- Chia làm 4 sprint và mỗi sprint kéo dài trong 2 tuần vì lý do hệ thống làm rất nhiều các bên liên quan như marketing, kế toán, người dùng (Hệ thống đổi điểm)

• Lập bảng phân 3 vai trò Scrum (Product Owner, Scrum Master, Development Team) cho đội Hoa trong giai đoạn Loyalty: mỗi vai trò chịu trách nhiệm gì

- PO

  - Đại diện cho khách hàng và nghiệm thu kết quả cho khách hàng

- Scrum Master

  - Người đảm bảo tiến độ dự án và gỡ rối cho team

- Development Teams

  - Dev – phát triển hệ thống phần mềm

  - Tester (QA | QC) – kiểm thử đảm bảo tính đúng đắn của phần mềm

  - Business Analyst – Phân tích nghiệp vụ của hệ thống

  - Data Analyst – Phân tích dữ liệu của hệ thống

• Với MỘT sự kiện Scrum bạn cho là quan trọng nhất trong giai đoạn này, giải thích ngắn gọn nó giúp thể hiện trụ cột nào (Minh bạch/Thanh tra/Thích nghi) trong 3 trụ cột Scrum

- Sprint Planning quan trọng – phân chia nhiệm vụ của từng người và đảm bảo được mang lại giá trị cho người dùng

- Thể hiện trụ cột Minh bạch

Phần B — Product Backlog & Ưu tiên hoá bằng MoSCoW

• Xây dựng Product Backlog cho chương trình Loyalty, tối thiểu 5 hạng mục (ví dụ: tích điểm sau thanh toán, đổi điểm lấy mã giảm giá, xem lịch sử tích/đổi điểm, thông báo điểm sắp hết hạn, thu hồi điểm khi đơn bị hủy...).

- FR:

  - Tích điểm sau thanh toán

  - Đối điểm lấy mã giảm giá

  - Xem lịch sử tích / đổi điểm

  - Thông báo điểm sắp hết hạn

  - Thu hồi điểm khi đơn hàng hủy

• Áp dụng MoSCoW để xếp loại từng hạng mục (Must/Should/Could/Won't have this time), dựa trên tiêu chí ưu tiên rõ ràng do bạn đề xuất — không xếp loại theo cảm tính.

- Tích điểm sau thanh toán – Must Have

- Đối điểm lấy mã giảm giá – Should Have

- Xem lịch sử tích / đổi điểm – Must Have

- Thông báo điểm sắp hết hạn – Should Have

- Thu hồi điểm khi đơn hàng hủy – Must Have

• Chốt danh sách hạng mục sẽ đưa vào Sprint đầu tiên, tuân theo ràng buộc nguồn lực ở mục 3.

- Tích điểm sau thanh toán

- Thu hồi điểm khi đơn hàng hủy

- Xem lịch sử tích / đổi điểm

- Đổi điểm lấy mã giảm giá

- Thông báo điểm sắp hết hạn

Phần C — Acceptance Criteria & Definition of Done

• Chọn hạng mục có độ ưu tiên cao nhất (Must have) từ Phần B.

- Tích điểm sau thanh toán

- Xem lịch sử tích / đổi điểm

- Thu hồi điểm khi đơn hàng hủy

• Viết tối thiểu 3 Acceptance Criteria theo chuẩn Given-When-Then cho hạng mục đó (mỗi AC một kịch bản), trong đó có ít nhất 1 kịch bản ngoại lệ/bẫy dữ liệu bám sát quy tắc nghiệp vụ ở mục 2 (ví dụ: đơn hàng bị hủy sau khi đã tích điểm, khách đổi điểm nhiều hơn số dư hiện có, điểm hết hạn ngay trong lúc khách đang đổi điểm...).

- Tích điểm sau thanh toán:

  - Scenario: Đổi điểm thành công

    - Given: Người dùng chọn sản phẩm để mua

    - When: Người dùng bấm nút thanh toán

    - Then: Thông báo thành công và cộng điểm tích lũy

  - Scenario: Đổi điểm thất bại

    - Given: Người dùng chọn sản phẩm để mua

    - When: Người dùng bấm nút thanh toán

    - Then: Thông báo cho biết ko đủ điều kiện để đổi điểm

- Thu hồi điểm sau khi hủy

  - Scenario:  Thu hồi điểm thành công

    - Given : Người dùng vào trang quản lý đơn hàng để hủy đơn

    - When: Bấm vào nút hủy đơn hàng

    - Then: Thông báo hủy đơn hàng thành công và số điểm tích lũy bị trừ đi

• Viết Definition of Done áp dụng chung cho Sprint đầu tiên, tối thiểu 3 tiêu chí, không lặp lại nội dung đã có trong các AC.

- Coding convention đảm bảo tính clean code

- Hiệu năng chịu tải cao khi có số lượng người truy cập lớn

- Bỏa mật mọi thông tin người dùng gửi đi phải mã hóa

Phần D — Xử lý tình huống thay đổi

Giữa Sprint đầu tiên, Marketing yêu cầu đổi tỷ lệ quy đổi điểm ngay lập tức (từ 100 điểm = 20.000đ sang 100 điểm = 25.000đ) để kịp chạy chương trình khuyến mãi. Hãy trình bày ngắn gọn:

• Quy trình Scrum bạn thiết kế ở Phần A sẽ tiếp nhận yêu cầu thay đổi này như thế nào mà không phá vỡ Sprint hiện tại.

- Tiếp nhận yêu cầu thay đổi

- Xem xét tính giá trị này có lầm ảnh hưởng đến các tính năng khác hay không

- Đưa vào họp nhóm cùng các bên liên quan (PO, Scrum Master, Dev Teams) đưa ra vấn đề và thống nhất

• Thay đổi này ảnh hưởng gì đến Product Backlog (Phần B), các Acceptance Criteria và Definition of Done đã viết ở Phần C — cần cập nhật những gì.

- Sẽ có ở những phần như xem lịch sử tích điểm / đổi điểm

- Definition Of Done (DoD) không bị ảnh hưởng